**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение населения Красногорского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»**

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение населения Красногорского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Красногорского района Алтайского края.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Главными задачами Программы являются:

повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения;

повышение уровня надежности системы теплоснабжения;

повышение доступности и качества услуг по снабжению потребителей природным газом.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения и водоснабжения в текущем периоде к уровню 2019 года | % | 85 | 85 | 100 |
| 2. | Количество потребителей природного газа | ед. | 205 | 215 | 104,88 |
| 3. | Темп роста (снижения) числа аварий на системах водоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года | % | 85 | 85 | 100 |
| 4. | Доля населения Красногорского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 77,2 | 77,2 | 100 |
| 5. | Протяженность проложенных водопроводных сетей | км. | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин | ед. | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | % | 13,8 | 13,8 | 100 |
| 8. | Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года | % | 85 | 85 | 100 |
| 10. | Количество смонтированных модульных котельных установок | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Количество установленных отопительных котлов | ед. | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Протяженность проложенных тепловых сетей | км. | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Количество приобретенной коммунальной техники | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом (частично или полностью) | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 15. | Уровень газификации природным газом (прирост) | % | 2 | 2 | 100 |
| 16. | Протяженность (строительство) межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов природного газа, введенных в эксплуатацию | км. | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Газификация квартир (домовладений) природным газом, подлежащих газификации | ед. | 2 | 5 | 250 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 1054,88 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **62,05** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 8 849,0 тыс. руб., фактически 6 346,9 тыс. руб. **– 71,72%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 3

-количество выполненных мероприятий – 3

Оценка степени реализации мероприятий составит: (3/3)\*100 =100**%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2023 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 62,05 |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 71,72 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 233,77 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (233,77/3)=77,93 | 77,93 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой со среднем уровнем эффективности, т.к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 77,93%.