**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Красногорский район Алтайского края»**

Основной целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Красногорский район Алтайского края» является повышения уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Главными задачами Программы являются:

- улучшение состояния окружающей среды и снижение влияния на нее неблагоприятных антропогенных факторов;

- повышения уровня экологического образования и воспитания.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории района | тыс. тонн | 80 | 80 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 100 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **100** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 350,0 тыс. руб., фактически 1 128,5 тыс. руб. **– 322,43%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 1

-количество выполненных мероприятий – 1

Оценка степени реализации мероприятий составит: (1/1)\*100 =100**%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2024 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 322,43 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 522,43 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (522,43/1)=174,14 | 174,14 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т.к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 174,14%.